COMUNE DI CECIMA

PROVINCIA DI PAVIA

#### Determinazione n. 32

#### del 24/10/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA OPERE DI RIPRISTINO VIABILITA’ E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DEL MONTE IN COMUNE DI  CECIMA (PV).  CUP DD51B14000400002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che l’adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziari e tecnica, qualora non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell’ente, ivi compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, è attribuita ai dirigenti dell’ente e che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi, come prescrive l’art. 107, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Premesso che con Deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 25/06/2014 si è stabilito, ai sensi dell’art. 1 c. 557 della L. n° 311 del 30/12/2004, di avvalersi del geom. Franco Cuneo, dipendente in servizio presso il Comune di Rivanazzano Terme, come istruttore tecnico cat. D2;

Premesso che con Decreto del Sindaco n° 16 in data 26 giugno 2014 sono state conferite al geom. Franco Cuneo le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 32, comma 1 lettera d), del Regolamento comunale di organizzazione;

Verificato che a seguito degli eventi meteorici eccezionali che hanno interessato il territorio comunale il giorno 13/10/2014 si sono verificati riversamenti su più punti di colate di detriti che hanno invaso la strada comunale del Monte interrompendone la transitabilità e l’abitato di Serra del Monte;

Atteso che detti cumuli costituivano grave pericolo per la viabilità e che altresì il loro permanere in sede stradale avrebbe potuto comportare ulteriore pericolo di cedimento della stessa e che altresì occorreva porre in essere opere di sistemazione idrogeologica del versante al fine di evitare il ripetersi dell’evento;

Effettuati sopralluoghi sul tratto stradale  interessato il giorno 13/10/2014 alle ore 17.00 e il giorno 14/10/2014 alle ore 7.30;

Accertato che occorreva procedere senza indugio a porre in essere opere volte al consolidamento del versante e ripristino della viabilità del tratto stradale interessato, riservandosi di provvedere successivamente alla copertura della spesa ed all’autorizzazione dei lavori ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/2010;

Atteso che si è contattata per vie brevi la ditta FERRARI SOIL S.R.L. - Via fraz. Canova, 3 – 27050 Menconico (PV),  P.I. 02336450180, che si è resa disponibile ad intervenire in tempi rapidi;

Dato atto che in data 14/10/2014 si è provveduto da parte del sottoscritto Tecnico Comunale ad emettere apposito Ordine di Servizio alla ditta FERRARI SOIL S.R.L. - Via fraz. Canova, 3 – 27050 Menconico (PV),  P.I. 02336450180, per l’importo complessivo di € 60.571,36 (sessantamilacinquecentosettantuno//36) al netto del ribasso del 1,50% (uno e cinquanta percento) sull’importo desunto dalla stima analitica dei lavori fatta dallo scrivente ufficio tecnico nonché dell’iva al 22%, per l’effettuazione delle sottoelencate operazioni da effettuarsi entro 45 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell’Ordine di Servizio:

| N* | Descrizione | U.M. | Q. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | approntamento cantiere | a corpo | 1 |
| 2 | nolo di piattaforma aerea | giornata | 2 |
| 3 | nolo di pala meccanica su ruote gommate 90 Kw | ora | 40 |
| 4 | nolo di autocarro leggero 35/70 | ora | 40 |
| 5 | nolo di autocarro pesante 150 | ora | 40 |
| 6 | nolo di miniescavatore cingolato 15/20 Kw | ora | 40 |
| 7 | taglio vegetazione arbustiva arborea e di alto fusto eseguito con motosega voce E.1.1.5 | mq. | 1250 |
| 8 | Scoronamento e regolarizzazione delle scarpate in zona di frana | mq. | 400,00 |
| 9 | demolizione manufatti in cls esistenti e deteriorati da sostituire con trasporto materiale di risulta in discarica | a corpo | 2,00 |
| 10 | scavo di sbancamento a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza compreso l'accatastamento in sito del materiale di risulta | mc. | 84,00 |
| 11 | Fornitura e posa di materiale stabilizzato (misto granulometrico), per formazione dello strato di fondazione, per uno spessore minimo di cm. 20 costipato con rullo compressore | mc | 160,00 |
| 12 | scavo di sbancamento a sez. ristretta per formazione canalette di scolo | mc. | 90,00 |
| 13 | fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva in tela juta inclusi picchetti di fissaggio in ferro inclusa semina | mq. | 350,00 |
| 14 | realizzazione di muratura di sostegno in cls. Sp. 30 cm. Per una lunghezza 7 ml. E altezza media 1,50 con fondazione e soprastante guard rail in acciaio | a corpo | 1,00 |
| 15 | realizzazione di grata a maglie quadrate su scarpata in erosione previa realizzazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea G3,3,1 | mq. | 50,00 |
| 16 | Realizzazione di attraversamento stradale per scarico drenaggi mediante scavo della sede stradale, posa di tubo in cls diametro 100 cm. per una lunghezza di circa ml. 6,00, rinterro dello scavo con sabbia e ghiaia, sovrastante gettata di cls ed tappetino di usura, compresa una testata in cls. | corpo | 1,00 |
| 17 | Ripristino della cunetta stradale mediante pulizia della stessa con mezzo meccanico, compreso carico del materiale di risulta su camion ed allontanamento dello stesso alle pubbliche discariche. | ml. | 330,00 |
| 18 | formazione di ascogliera costituita da massi di dimensioni 50 x 50 intasata con cls. | mq. | 90,00 |
| 19 | formazione di barriera di protezione stradale eseguita in legname diam 10/15 | ml. | 30,00 |
| 20 | Preparazione della sede stradale mediante utilizzo di pala meccanica e materiale inerte cilindrato mq. 100,00 | mq | 150,00 |
| 21 | realizzazione briglia a pettine per contenimento materiali trasportati in alveo per complessivi ml. 24 | ml. | 24,00 |
| 22 | Fornitura e posa di conglomerato bituminoso, tipo binder, con bitume ad alta penetrazione, compreso stendimento e rullatura per uno spessore finito di cm. 6 per il recupero delle banchine stradali. mq. 150 | mq | 150,00 |

Visto il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 27/03/2007;

Atteso che l'importo  per il lavoro suddetto è inferiore ad €. 20.000,00 I.V.A. esclusa;

VISTI:

  - l’art. 107 della 10 agosto 2000, n. 267 e l’art. 3, comma 2°, del D.L. n. 29/1993 e successive modiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;

  - l'art. 183 del Dlgs 10 agosto 2000, n. 267e l’art. 21 del Regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione e prenotazione degli impegni di spesa;

Ritenuto di poter procedere all’autorizzazione e affidamento dei lavori ed alla copertura della spesa di cui all’ Ordine di Servizio del 14/10/2014 impartito alla ditta FERRARI SOIL S.R.L. - Via fraz. Canova, 3 – 27050 Menconico (PV),  P.I. 02336450180, per l’importo complessivo di € 73.897,06  I.V.A. 22% compresa, dando atto che la spesa trova imputazione all’ intervento n° 2.08.01.01 cap. 7212.02 “ Lavori di pronto intervento per danni alluvionali ottobre 2014” del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

Attestata la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa;

DETERMINA

- di approvare e affidare, per le motivazioni in narrativa espresse, la realizzazione delle opere di cui all’ Ordine di Servizio del 14/10/2014 impartito alla ditta FERRARI SOIL S.R.L. - Via fraz. Canova, 3 – 27050 Menconico (PV),  P.I. 02336450180, per l’importo complessivo di € 73.897,06  I.V.A. 22% compresa;

- di assumere apposito impegno di spesa di € 73.897,06  all’ intervento n° 2.08.01.01 cap. 7212.02 “ Lavori di pronto intervento per danni alluvionali ottobre 2014” del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

- di trasmettere la presente determinazione alla ditta aggiudicataria e di comunicare il presente provvedimento agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza e per la sua conforme esecuzione;

- di demandare ad un successivo provvedimento del Responsabile del Servizio la liquidazione della relativa fattura;

- di dare atto inoltre che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l' Ufficio di Segreteria.

- va pubblicata per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio dell’ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Franco Cuneo

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D. L.gvo 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

Lì, 24/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Franco Cuneo

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 147 bis D. L.gvo 267/2000) E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151/4 D.Lgvo 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Si attesta, inoltre, la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa, nonché la copertura monetaria della spesa rispetto alle disponibilità di cassa.”

Lì,_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Elisabeth Nosotti

- CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi esposta per quindici giorni consecutivi.

Lì, _________________

IL MESSO COMUNALE

Marchese Fabio