COMUNE DI CECIMA

PROVINCIA DI PAVIA

- Determinazione n. 40

- del 23/12/2014

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA OPERE DI RIPRISTINO VIABILITA’ E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DEL MONTE IN COMUNE DI  CECIMA (PV).  APPROVAZIONE STATO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP DD51B14000400002 – CIG 6000630486.

### IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Premesso che l’adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziari e tecnica, qualora non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell’ente, ivi compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, è attribuita ai dirigenti dell’ente e che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi, come prescrive l’art. 107, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Premesso che con Deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 25/06/2014 si è stabilito, ai sensi dell’art. 1 c. 557 della L. n° 311 del 30/12/2004, di avvalersi del geom. Franco Cuneo, dipendente in servizio presso il Comune di Rivanazzano Terme, come istruttore tecnico cat. D2;

Premesso che con Decreto del Sindaco n° 16 in data 26 giugno 2014 sono state conferite al geom. Franco Cuneo le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 32, comma 1 lettera d), del Regolamento comunale di organizzazione;

Verificato che a seguito degli eventi meteorici eccezionali che hanno interessato il territorio comunale il giorno 13/10/2014 si sono verificati riversamenti su più punti di colate di detriti che hanno invaso la strada comunale del Monte interrompendone la transitabilità e l’abitato di Serra del Monte;

Atteso che detti cumuli costituivano grave pericolo per la viabilità e che altresì il loro permanere in sede stradale avrebbe potuto comportare ulteriore pericolo di cedimento della stessa e che altresì occorreva porre in essere opere di sistemazione idrogeologica del versante al fine di evitare il ripetersi dell’evento;

Effettuati sopralluoghi sul tratto stradale  interessato il giorno 13/10/2014 alle ore 17.00 e il giorno 14/10/2014 alle ore 7.30;

Accertato che occorreva procedere senza indugio a porre in essere opere volte al consolidamento del versante e ripristino della viabilità del tratto stradale interessato, riservandosi di provvedere successivamente alla copertura della spesa ed all’autorizzazione dei lavori ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/2010;

Atteso che si è contattata per vie brevi la ditta FERRARI SOIL S.R.L. - Via fraz. Canova, 3 – 27050 Menconico (PV),  P.I. 02336450180, che si è resa disponibile ad intervenire in tempi rapidi;

Dato atto che in data 14/10/2014 si è provveduto da parte del sottoscritto Tecnico Comunale ad emettere apposito Ordine di Servizio alla ditta FERRARI SOIL S.R.L. - Via fraz. Canova, 3 – 27050 Menconico (PV),  P.I. 02336450180, per l’importo complessivo di € 60.571,36 (sessantamilacinquecentosettantuno//36) al netto del ribasso del 1,50% (uno e cinquanta percento) sull’importo desunto dalla stima analitica dei lavori fatta dallo scrivente ufficio tecnico nonché dell’iva al 22%, per l’effettuazione delle sottoelencate operazioni da effettuarsi entro 45 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell’Ordine di Servizio:

| N* | Descrizione | U.M. | Q. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | approntamento cantiere | a corpo | 1 |
| 2 | nolo di piattaforma aerea | giornata | 2 |
| 3 | nolo di pala meccanica su ruote gommate 90 Kw | ora | 40 |
| 4 | nolo di autocarro leggero 35/70 | ora | 40 |
| 5 | nolo di autocarro pesante 150 | ora | 40 |
| 6 | nolo di miniescavatore cingolato 15/20 Kw | ora | 40 |
| 7 | taglio vegetazione arbustiva arborea e di alto fusto eseguito con motosega voce E.1.1.5 | mq. | 1250 |
| 8 | Scoronamento e regolarizzazione delle scarpate in zona di frana | mq. | 400,00 |
| 9 | demolizione manufatti in cls esistenti e deteriorati da sostituire con trasporto materiale di risulta in discarica | a corpo | 2,00 |
| 10 | scavo di sbancamento a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza compreso l'accatastamento in sito del materiale di risulta | mc. | 84,00 |
| 11 | Fornitura e posa di materiale stabilizzato (misto granulometrico), per formazione dello strato di fondazione, per uno spessore minimo di cm. 20 costipato con rullo compressore | mc | 160,00 |
| 12 | scavo di sbancamento a sez. ristretta per formazione canalette di scolo | mc. | 90,00 |
| 13 | fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva in tela juta inclusi picchetti di fissaggio in ferro inclusa semina | mq. | 350,00 |
| 14 | realizzazione di muratura di sostegno in cls. Sp. 30 cm. Per una lunghezza 7 ml. E altezza media 1,50 con fondazione e soprastante guard rail in acciaio | a corpo | 1,00 |
| 15 | realizzazione di grata a maglie quadrate su scarpata in erosione previa realizzazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea G3,3,1 | mq. | 50,00 |
| 16 | Realizzazione di attraversamento stradale per scarico drenaggi mediante scavo della sede stradale, posa di tubo in cls diametro 100 cm. per una lunghezza di circa ml. 6,00, rinterro dello scavo con sabbia e ghiaia, sovrastante gettata di cls ed tappetino di usura, compresa una testata in cls. | corpo | 1,00 |
| 17 | Ripristino della cunetta stradale mediante pulizia della stessa con mezzo meccanico, compreso carico del materiale di risulta su camion ed allontanamento dello stesso alle pubbliche discariche. | ml. | 330,00 |
| 18 | formazione di ascogliera costituita da massi di dimensioni 50 x 50 intasata con cls. | mq. | 90,00 |
| 19 | formazione di barriera di protezione stradale eseguita in legname diam 10/15 | ml. | 30,00 |
| 20 | Preparazione della sede stradale mediante utilizzo di pala meccanica e materiale inerte cilindrato mq. 100,00 | mq | 150,00 |
| 21 | realizzazione briglia a pettine per contenimento materiali trasportati in alveo per complessivi ml. 24 | ml. | 24,00 |
| 22 | Fornitura e posa di conglomerato bituminoso, tipo binder, con bitume ad alta penetrazione, compreso stendimento e rullatura per uno spessore finito di cm. 6 per il recupero delle banchine stradali. mq. 150 | mq | 150,00 |

DATO ATTO CHE, ai fini delle previste comunicazioni alla struttura Regionale in caso di calamità, si è provveduto alla compilazione della scheda RASDA (pratica n. 18636 del 16/10/2014) sul portale della Regione Lombardia, segnalando la situazione di pericolo e la quantificazione stimata del costo di intervento valutato in euro 75.000,00 ;

RILEVATO CHE:

-  tutta la documentazione relativa all’intervento previsto è stata trasmessa, con prot. 2040 del 15/10/2014, alla Regione Lombardia via PEC, come previsto dalla procedura regionale, completa dei seguenti documenti:

- Relazione Tecnica

- Verbale di Somma Urgenza

- Ordine di servizio

- Relazione Fotografica

- Corografia zona intervento

-  è stata trasmessa, con prot. 2065 del 17/10/2014, alla Regione Lombardia via PEC, una integrazione della documentazione trasmessa di cui al precedente punto, completa dei seguenti documenti:

- Relazione Tecnica

- Schema Tipo delle opere in progetto – elaborati grafici

è stata richiesta la concessione di contributo, con le modalità di cui al paragrafo 4.1 del D.D.U.O. n. 12775/2013, relativamente ai lavori di pronto intervento necessari;

CONSIDERATO CHE in data 18/12/2014 prot. n. 2525 è pervenuto dalla Regione Lombardia sede centrale copia del Decreto n° 11183 del 27/11/2014 riportante l’attribuzione del contributo regionale di € 72.448,53 di cui al paragrafo 4.3.1 dell’allegato al Decreto n. 12775/2013 a favore del Comune di Cecima;

VISTO l’art. n. 176 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Provvedimenti in casi di somma urgenza” il quale dispone quanto segue:

“1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.”

VISTO, altresì, l’art. 20 del vigente Regolamento per i lavori le forniture ed i servizi in economia;

RICHIAMATO l’art. 191 comma 3 del TUEEL, D. Lgs. 267/2000 nel testo modificato dal DL 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2013;

DATO ATTO CHE la somma di € 75.000,00 di cui alla soprarichiamata relazione dettagliata di pronto intervento del 14/10/2014 può essere imputata a carico all’ intervento n° 2.08.01.01 cap. 7212.02 “ Lavori di pronto intervento per danni alluvionali ottobre 2014” del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità e pertanto non risulta necessario procedere secondo le disposizioni del citato comma 3 dell’art. 191 del TUEEL, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 171 comma 4 e 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 ;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 32 del 24/10/2014 con la quale è stato determinato di:

- di approvare e affidare, per le motivazioni in narrativa espresse, la realizzazione delle opere di cui all’ Ordine di Servizio del 14/10/2014 impartito alla ditta FERRARI SOIL S.R.L. - Via fraz. Canova, 3 – 27050 Menconico (PV),  P.I. 02336450180, per l’importo complessivo di € 73.897,06  I.V.A. 22% compresa;

- di assumere apposito impegno di spesa di € 73.897,06  all’ intervento n° 2.08.01.01 cap. 7212.02 “ Lavori di pronto intervento per danni alluvionali ottobre 2014” del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

- di trasmettere la presente determinazione alla ditta aggiudicataria e di comunicare il presente provvedimento agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza e per la sua conforme esecuzione;

- di demandare ad un successivo provvedimento del Responsabile del Servizio la liquidazione della relativa fattura;

VISTA la relazione sullo stato finale dei lavori redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 23/12/2014, dalla quale si desume che:

- i lavori sono stati eseguiti come da progetto, ad eccezione della mancata esecuzione della lavorazione prevista al punto n° 16 della stima lavori per un ammontare complessivo al netto dell’IVA di € 56.843,40 oltre agli oneri per la sicurezza di € 1.205,41;

- Gli operai sono stati iscritti al registro INPS con numero 5707724662, all’INAIL al numero 18570998, nonché la Ditta risulta essere iscritta alla cassa edile con C.I. n° 9108;

- l’impresa non ha effettuato deleghe, procure o cessione di credito e che nessun atto impositivo di pagamento da parte di terzi è pervenuto all’Ente in dipendenza dei lavori suddetti;

- durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

- risulta un credito a favore della FERRARI SOIL S.R.L. - Via fraz. Canova, 3 – 27050 Menconico (PV),  P.I. 02336450180, pari ad € 58.048,81 oltre all’Iva 22 % per un totale di complessivi € 70.819,55, a saldo di ogni suo avere per le opere di cui all’oggetto;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 23/12/2014 dal quale si desume che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto è possibile liquidare all’impresa la somma di ad € 58.048,81 oltre all’Iva 22 % per un totale di complessivi € 70.819,55, a saldo di ogni suo avere per le opere di cui all’oggetto;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza  dei dirigenti/responsabili di servizio;

VISTI il D.Lgs. 267/2000; Il D.Lgs. 165/2001; il D.Lgs. 163/2006, Lo Statuto Comunale; Il Regolamento Comunale di Contabilità;  Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

### DETERMINA

- Di approvare la relazione sullo stato finale dei lavori ed il relativo certificato di regolare esecuzione, riconoscendo un credito a favore della FERRARI SOIL S.R.L. - Via fraz. Canova, 3 – 27050 Menconico (PV),  P.I. 02336450180 pari ad € 58.048,81 oltre all’Iva 22 % per un totale di complessivi € 70.819,55;

- Dare atto che la somma di € 70.819,55 IVA compresa trova imputazione nell’impegno già assunto a carico dell’int.  n° 2.08.01.01 cap. 7212.02 “ Lavori di pronto intervento per danni alluvionali ottobre 2014” del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

- Di trasmettere la presente alla Responsabile dell’Ufficio Finanziario, per le liquidazioni di competenza.

- Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- Di dare pubblicità-notizia  al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Franco Cuneo

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D. L.gvo 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

Lì, 23/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Franco Cuneo

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 147 bis D. L.gvo 267/2000) E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151/4 D.Lgvo 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Si attesta, inoltre, la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa, nonché la copertura monetaria della spesa rispetto alle disponibilità di cassa.”

Lì,_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Elisabeth Nosotti

- CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi esposta per quindici giorni consecutivi.

Lì, _________________

IL MESSO COMUNALE

Marchese Fabio